Work Breakdown Structure

1. **Database maken 2 Weken**
   1. ERD 1 Week
   2. SQL create database schrijven 3 Dagen
   3. Testdata invoeren 2 Dagen
2. Website maken 5 Weken
   1. Login maken 1 Week
   2. Interface klant 2 Weken
   3. Interface admin 2 Weken
3. Mailserver 2 Weken
4. Documentatie 2 Weken
   1. Documentatie
   2. Presentatie